Znak sprawy: OŚr.271.1.2018

**Zapytanie ofertowe**

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

1. **Zamawiający**:

GMINA FAŁKÓW

Adres do korespondencji: UL. ZAMKOWA 1A, 26 – 260 FAŁKÓW

tel. (44) 787 35 35, faks (44) 787 35 35.

**Zaprasza do złożenia ofert cenowych na** (podać nazwę przedmiotu zamówienia)

**USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY FAŁKÓW W 2018 R.**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem   
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Fałków w zakresie demontażu, odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem   
i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych została określona przez Zamawiającego na około **4 873**  **m²,**  w tym około   
828 m² należy zdemontować.

Ilości odpadów, o których mowa może ulec zmianie ze względu na ustalenie ilości azbestu  
w sposób szacunkowy przez mieszkańców składających wnioski.

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości   
z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo – cementowych przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie.

**UWAGA!**

**Podana ilość Mg płyt azbestowo-cementowych objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości dot. powierzchni wskazanej w m².**

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.

Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia **1 października 2018 r.**

Po każdym dokonanym odbiorze płyt wraz z ich unieszkodliwieniem z nieruchomości, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych,  
a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

3. Termin realizacji zamówienia od: dnia podpisania umowy do **01.10.2018 r.**

4. Kryterium oceny ofert: cena - znaczenie 100%

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

**Cn**

**Pc=----------- \*100 pkt**

**Co**

gdzie:

Pc- punkty za cenę netto (max 100 pkt)

Cn- najniższa cena oferty (netto), spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, Co- Cena z formularza ofertowego oferty poddanej ocenie

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 90.65.00.00-8, 90.51.20.00-9, 45.26.26.60-5
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

**III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:  
   1)wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) kopię umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

**IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   
przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

**V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani/Pan Joanna Dąbrowska – inspektor ds. Ochrony Środowiska
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7.00 – 15.00

**VI. Forma i miejsce składania ofert**

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : URZĄD GMINY W FAŁKOWIE UL. ZAMOWA 1A, 26 – 260 FAŁKÓW z dopiskiem *„*USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY FAŁKÓW W 2018 R.

- przesłać faksem na nr …..-……..,

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: …..-……

**w terminie do dnia 30.04.2018 r. , godz. 10.00**

(formę składania ofert należy jednoznacznie dookreślić każdorazowo wychodząc z zapytaniem do Wykonawców).

**VII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę ofertową netto/ brutto  
   za wykonanie udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

**VIII. Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  
   o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

**UWAGA: ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W KIELCACH**

Załączniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy
2. Oświadczenie oferenta
3. Projekt umowy

ZATWIERDZIŁ:

Z up. Wójta Gminy

***Zdzisław Skiba***

20.04.2018 r. Zastępca Wójta

……………………………..………………………………..  
*(data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)*

**Załącznik Nr 1**

........................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: ......................................................fax: ......................................................

adres e – mail: ......................................

**FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY**

**Zamawiający:**

**Gmina Fałków**

**ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2018r pn „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY FAŁKÓW W 2018 R” prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na:

**„………………………………………………………………”**

**Ja/My, niżej podpisany/i,**

**……………………………………………………………………………………………………………**

**działając w imieniu i na rzecz:**

**……………………………………………………………………………………………………………**

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:**

**Netto: ………………………………………………..** zł

**Brutto: …………………………………………………**zł

/słownie brutto/ ……………………………………………………………………………………………………………

w tym:

a) Wartość jednostkowa za odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów 1 m² niebezpiecznych płyt cementowo - azbestowych wynosi: ……………….….. zł netto + podatek VAT 8 % tj. …… zł co daje łączną kwotę ………… zł brutto (słownie brutto: ……………….).

b)Wartość jednostkowa demontażu 1 m² niebezpiecznych płyt cementowo - azbestowych wynosi: ………………. netto + podatek VAT 8 % tj. ……… złco daje łączną kwotę ……………. zł brutto (słownie brutto: ……………………….).

**2**. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ………………………………………

**3**. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc  
od daty wyznaczonej na składanie ofert.

**4.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy  
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

......................................................

miejscowość i data

.......................................................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/

**Załącznik Nr 2**

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy……………………………………………………………………………………

Miejscowość……………………………… Data…………………………………..

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

……………………………………………………………….. (data i czytelny podpis wykonawcy)

**Załącznik Nr 3**

**wzór**

**U M O W A NR OŚr.272.1.2018**

zawarta w dniu ………………… r**.** w Fałkowie

pomiędzy Gminą Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26 – 260 Fałków

**NIP 6581872063** **REGON 590648066**

reprezentowaną przez

Wójta Gminy Fałków – **Henrykiem Koniecznym**

przy kontrasygnacie Skarbnika – **Bogumiły Wyciszkiewicz**

zwanym dalej „**ZAMAWIAJĄCYM”**

a

**………………………………………………………..**

z siedzibą ……………………………………………….

**NIP ………………………. REGON ……………………………**

reprezentowaną przez …………………………………………….

zwanym dalej **„WYKONAWCĄ”**

Postępowanie prowadzone w oparciu o Zarządzenia Nr 60/2014 Wójta Gminy Fałków z dnia 31 grudnia 2014 r.   
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Fałków, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

**§ 1**

1. Zgodnie z ofertą złożoną dnia **………………………………..** r. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi i roboty budowlane wynikające z realizacji „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fałków na lata 2014 – 2032”

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt cementowych - azbestowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo cementowych do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około **4 873 m²,**  w tym około 828 m² należy zdemontować.

*Ilości odpadów o których mowa może ulec zmianie ze względu na ustalenie ilości azbestu   
w sposób szacunkowy przez mieszkańców składających wnioski.*

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2002 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.);

b) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 169);

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zm.)

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa  
 i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia  
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). .

**§ 3**

1. Wykonawca w ciągu 10 dni po podpisaniu umowy na dofinansowanie otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości przeznaczonych do demontażu i/lub odbioru płyt cementowo- azbestowych.

2. Wykonawca wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy wykona w terminie do dnia **01.10.2018 r**.

3. W trakcie trwania umowy wykaz o którym mowa w § 3 ust. 1 może ulec zmianie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace praz poinformowanie o tym fakcie wyznaczonego pracownika z tut. Urzędu.

5. Termin demontażu i/lub odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednakże nie dłuższy niż do dnia **01.10.2018 r.**

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości protokół z wykonania robót, którego  
1 egzemplarz przekazuje Zamawiającemu.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca zaniedbuje bądź niewłaściwie (nienależycie) wykonuje obowiązki określone w § 1 niniejszej umowy i pomimo pisemnego upomnienia sytuacja nie ulega zmianie.

**§ 4**

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następująco:

a) Wartość jednostkowa za demontaż 1 m² płyt cementowo - azbestowych z pokryć dachowych, zlokalizowanych na terenie gminy Fałków wynosi: ……. zł netto + podatek VAT 8 % tj…… zł co daje łączną kwotę ……. zł brutto ( słownie brutto: …………)

b)Wartość jednostkowa za odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów 1 m² niebezpiecznych płyt cementowo - azbestowych wynosi: ….. netto + podatek VAT 8 % tj. …. złco daje łączną kwotę …… zł brutto (słownie brutto: …………………..).

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych wykonywania przedmiotu niniejszej umowy do dnia 01.10.2018 r.

3. Strony ustalają, że obmiaru zdemontowanych płyt azbestowo – cementowych dokonywał będzie kierownik robót przy udziale pracownika Urzędu Gminy w oparciu o zaktualizowaną liczbę złożonych wniosków.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie ilości odpadów w m² za demontaż pokryć dachowych oraz odbiór, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych określonej na podstawie karty przekazania odpadów oraz oferowanych cen jednostkowych określonych w ust. 1.

5. Ceny określone w ust. 1 obejmują ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie wizji w terenie, również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a są konieczne do wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

**§ 5**

1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 1 płatne będzie przez Zamawiającego za wykonanie zadania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

2. Podstawą do wystawienia faktury będą przekazane wraz z fakturą Zamawiającemu:

a) Karty przekazania odpadów sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m.in. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest;

b) Protokoły podpisane przez właściciela posesji oraz Wykonawcy po zakończeniu prac na danej nieruchomości, potwierdzające ilość zdemontowanych/ odebranych płyt cementowo – azbestowych ( z podaniem ich ilości w m²  
 i Mg);

c) Wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla nieruchomości, na których przeprowadzono prace,   
o prawidłowym ich wykonaniu oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego (zgodnie z § ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów  
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).

**§ 6**

1. Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu uprzednio na piśmie zgody Zamawiającego.

W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

2. Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących urządzeń.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie własności prywatnej i osób prawnych związane  
z wykonywanymi pracami.

4. W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich powstałych szkód na terenie (objętym robotami) wynikłych w trakcie realizacji robót oraz doprowadzenie w/w terenu do stanu pierwotnego.

5. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze dla wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

7. W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, urządzenia pomocnicze, odpady urządzenia prowizoryczne.

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienia informacji wymaganych tą ustawa.

**§ 7**

Wykonawca ustala kierownika robót w osobie: …………………………………………………………………….

**§ 8**

Po zrealizowaniu umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.

**§ 9**

1. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

**§ 10**

1. Strony postanawiają, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości:

a) w przypadku niedotrzymania terminu w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  
 w wysokości 100 % ogólnej wartości zamówienia.

c) za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

2. Kary umowne mogą być potrącane z faktury za realizację przedmiotu zamówienia.

**§ 11**

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

a) ogłoszonej upadłości, rozwiązania bądź likwidacji firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z wykonania części umowy.

**§12**

1. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 13**

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 15**

1.Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie na zasadzie mediacji.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 16**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**