Znak sprawy: ZO.1.2020.PROW	                                                 Fałków, dn.02.09.2021r

Zapytanie ofertowe

związane z realizacją Operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 pn.”Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Czermnie”

prowadzone pod nazwą:

”Remont świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Czermnie”

I. Informacje o Zamawiającym:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Czermnie, Czermno-Kolonia, ul.Zasadzie 45, 26-260 Fałków, NIP:658-186-27-68, Regon: 292693755

- Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Pękala, tel. 44 7873535 oraz adres poczty elektronicznej: przetargi@falkow.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Gminie Fałków o wartości do kwoty 130 000 złotych netto

III. Opis przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej-remizy OSP Czermno, zlokalizowanej pod adresem: Czermno Kolonia, ul.Zasadzie 45, 26-260 Fałków - na działce ewidencyjnej 195 obręb 003 Kolonia Czermno.

Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych tj;

- roboty przygotowawcze: zabezpieczenie okien i drzwi, podłóg, rozebranie paneli z pcv i listew drewnianych z sufitu

- instalacje elektryczne: demontaż przewodów i ułożenie nowych przewodów elektrycznych, montaż gniazd i wyłączników elektrycznych

- remont sufitów: wykonanie tynków gipsowych i malowanie

- remont ścian: rozebranie części ścianki działowej i zamurowanie otworu, wykonanie tynków gipsowych i malowanie

- remont łazienek: wykonanie sufitu podwieszanego, montaż ościeżnic drzwiowych, montaż płytek ceramicznych i armatury

- wykonanie schodów z kostki brukowej

Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach. Na podstawie przedmiarów, Wykonawca powinien przygotować kosztorys ofertowy, dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a robotami wykonanymi w rzeczywistości.

Wykonawca powinien m.in.:

a) zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych /nie gorszych/ od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej,

b) wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacją robót oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła 24 miesiące, licząc od daty odbioru wykonanych robót.

Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna nazwa własna, norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Termin rozpoczęcia realizacji robót: od dnia podpisania umowy,

Termin wykonania: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

Główny Kod CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowy kod CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Termin realizacji zamówienia:

- 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- IV.	Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

- posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień do wykonywania działalności. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- posiadają potencjał techniczny

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wymaga posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone.

- V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.	oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym

2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie,

3.	wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone.

- Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

| Lp | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 pkt |

- VI.	Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).

Kryterium „Cena”

C min

C= -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

C bad

gdzie:

C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C bad – cena brutto oferty badanej

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

- Termin i miejsce składania ofert oraz sposób złożenia oferty

- Ofertę należy dostarczyć:

- w formie elektronicznej, na email: przetargi@falkow.pl, lub

- w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z opisem ”Remont świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Czermnie” osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego /kuriera, na adres:

Urząd Gminy w Fałkowie, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

w terminie do dnia 10.09.2021r do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał

- wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–zał nr 2, oryginał

- Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał nr 3, oryginał

- Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy dostarczyć stosowny dokument.

- Termin zakończenia realizacji umowy/zamówienia

Termin realizacji umowy/zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)	posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,

3)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone.

- Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści umowy.

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Informację o planowanych zamówieniach dodatkowych / uzupełniających

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających

- Dodatkowe postanowienia

- Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej http://bip.falkow.pl/

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz informacją o wyniku postepowania umieszczoną na stronie internetowej: http://bip.falkow.pl/

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

- Termin związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

ZATWIERDZIŁ:

Stanisław Bernacki - Prezes OSP Czermno

02.09.2021r
(data, podpis i pieczęć
                                                                                                                                 osoby zatwierdzającej postępowanie)

Załączniki:

      - Formularz cenowo – ofertowy

      - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

      - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

      - Projekt umowy

Załącznik nr 2 do Zapytania

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa Wykonawcy (pieczęć firmowa) |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| Telefon do Wykonawcy |  |
| E-mail do Wykonawcy |  |
| Osoba do kontaktu (Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) |  |

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 02.09.2021 pn. „Remont świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Czermnie”

oferuję wykonać przedmiot zamówienia, na warunkach określonymi poniżej:

FORMULARZ OFERTOWY:

Oferta cenowa

1.Oferuję wykonać roboty budowlane, za kwotę obejmująca wszelkie koszty, wynoszącą: ………………………….……zł netto za całość zamówienia, plus podatek VAT…….%, zatem w kwocie łącznej brutto wynoszącej………………………zł Łączna cena brutto za całość zamówienia słownie:…………………………………… Na wykonany zakres zamówienia udzielimy 36.miesięcy gwarancji

Oświadczam, iż:

- Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ewentualny transport

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na okres 30 dni

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia

- Zapoznaliśmy się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych

....................................................			                   …………………………………………..

/data, miejscowość/                                                                            /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 2 do Zapytania

.....................................................................	                                              ………………………….

(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)                                                            miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Remont świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Czermnie”

dotyczące:

- posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- posiadania potencjału technicznego

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................………

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Załącznik nr 3 do Zapytania

............................................................................		                        …………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                           miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Remont świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Czermnie”

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż:

- Nie jesteśmy powiązani z  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................…

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Umowa Nr ZO.1.2020.PROW

zawarta w dniu …………… w Czermnie-Kolonii pomiędzy

Ochotniczą Strażą Pożarną w Czermnie, Czermno-Kolonia, ul.Zasadzie 45, 26-260 Fałków, NIP:658-186-27-68, Regon: 292693755

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Stanisław Bernacki – Prezes

Mariusz Zając – Skarbnik

a

……………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”

Przedmiot umowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie operacją pn.: ”Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Czermnie” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Gminie Fałków o wartości do kwoty 130 000 złotych netto, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ”Remont świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Czermnie” zgodnie z przedmiarem i ofertą

2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy, o których mowa w ust.1 za wynagrodzeniem określonym w § 5 ust.1

umowy.

3. Strony potwierdzają, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta

wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne

przeszkolenia w zakresie BHP i uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych

robót.

5. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego

pracowników, osoby działające na jego zlecenie i w jego imieniu, w tym za przypadki

uszkodzenia ciała lub mienia osobom trzecim wyrządzone działaniem lub zaniechaniem

przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami.

6. Wykonawca potwierdza, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności.

7. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.

§  2.

1. Termin przekazania placu budowy dla zadania nastąpi w dniu podpisania umowy

2. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia  nastąpi do dnia …………. roku, tj. 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

§ 3.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających,

2) dokonanie odbiorów częściowych po wykonaniu części przedmiotu umowy oraz dokonanie

odbioru końcowego przedmiotu umowy,

3) przekazanie terenu budowy w terminach zawartych w § 2, pkt 1 niniejszej umowy.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) protokolarne przejęcie terenu budowy

2) zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym

komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie placu

budowy,

3) wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami,

warunkami i przepisami,

4) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

5) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy, od daty

protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia,

6) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających

zakryciu, bądź zanikających,

7) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy i przekazanie go Zamawiającemu nie

później niż w dniu odbioru końcowego.

8) przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji  powykonawczej-kosztorysu

powykonawczego/lub różnicowego nie później niż w dniu odbioru końcowego,

10) zgłaszanie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i

usunięcie stwierdzonych wad

11) przekazanie oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ………………………… zł,

słownie złotych: …………………………………………………………………..,

w tym podatek VAT w wysokości ….%, tj.: …………………………………… zł,

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulega

zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto

ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§ 6.

- Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie Faktur VAT za wykonanie  całości lub części robót i po ich odbiorze przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z protokołem odbioru wykonanych robót.

3. Zamawiający dokona odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy, po pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę.

4. Należności wynikające z faktur Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane w złożonych fakturach.

§ 7.

1. Kierownikiem budowy/Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy  jest : ………………………. ., tel:

§  8.

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawcy w zakresie robót

………………………………………………..o wartości …………………….netto.

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy

musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

3. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowanym do wykonania robót któregokolwiek

Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na

realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działanie.

7. Podwykonawca nie ma prawa zlecać robót dalszym podwykonawcom.

Każda umowa zawarta z Podwykonawcą z naruszeniem niniejszego postanowienia będzie

traktowana jako nieważna.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z

Podwykonawcą.

9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w

całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się

do Zamawiającego z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia na podstawie art. 647¹ § 5 Kc

i udokumentuje zasadność żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający

zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania i potrąci kwotę

równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

10. Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”.

11. Zamawiający zastrzega, że umowa Wykonawcy z Podwykonawcą nie może zawierać

zapisów i postanowień mniej korzystnych niż umowa niniejsza Zamawiającego z

Wykonawcą.

Wraz z projektem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wypis z Krajowego

Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej

Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do

reprezentowania stron Umowy.

§ 9.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru ostatecznego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady  przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady powstałe w okresie gwarancyjnym w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających usunięcie wady, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.

4. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust.3, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie po uprzednim powiadomieniu i bez utraty praw wynikających z gwarancji.

5.Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po  wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z  gwarancji.

6. Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

§ 11.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto

naliczane za każdy dzień zwłoki, zgodnie z terminami o których mowa w § 11 ust 3

umowy.

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Zamawiającego

od umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego za które Wykonawca

nie odpowiada w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 13

ust.1.

§  12.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo  odstąpienia od umowy w przypadku :

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach,

2) gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe :

1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według

stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, która odstąpiła od umowy.

§ 13.

1. W razie powstania sporu na tle wykonanej umowy Wykonawca zobowiązany jest przede

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się

rozstrzygać polubownie.

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień

publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy

pisemnej.

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla

każdej stron.

WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY