Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości do kwoty 130 000 złotych netto

**GMINA FAŁKÓW**

**ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków**

Fałków, dn.27.08.2025r.

Znak: ZP.271.2.2025.WD

**ZAPYTANIE CENOWE**

**dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 130 000 złotych netto**

**Zamawiający:**

**Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 658-187-20-63**

# zaprasza do złożenia ofert na:

# **„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków”**

1. **Przedmiot zamówienia:**

# Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków, położonych:

1. na nieruchomości nr geodezyjny 643/2 i 934, obręb geodezyjny Gustawów, gmina Fałków - o długości 1000 mb i szerokości 3mb,
2. na nieruchomości nr geodezyjny 1372 , obręb geodezyjny Wola Szkucka, gmina Fałków - o długości 110 mb i szerokości 3mb,
3. na nieruchomości nr geodezyjny 495, obręb geodezyjny Czermno Kolonia, gmina Fałków – o długości 270 mb i szerokości 3 mb,
4. na nieruchomości nr geodezyjny 1070, obręb geodezyjny Studzieniec, gmina Fałków - o długości 272 mb i szerokości 3mb

Modernizacja polega na wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża drogi oraz wykonaniu warstwy z kruszywa tłuczonego o frakcji 0-31,5mm i grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania znajduje się w przedmiarach. Przygotowany na podstawie przedmiarów kosztorys ofertowy, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową

Główny przedmiot:

45.23.31.40-2 – **Roboty drogowe**

Dodatkowe przedmioty:

45.23.31.42-6 **- Roboty w zakresie naprawy dróg**

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

1. **Okres gwarancji:** 12 miesięcy
2. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:**

**4.1** O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

1. **posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,**

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

1. **posiadają wiedzę i doświadczenie,**

Zamawiający nie wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

1. **posiadają potencjał techniczny**

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

1. **dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

1. **posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.**

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone.

**4.2** **Informacja na temat zakresu wykluczenia**

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto w postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty wykluczone na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone.

**4.3** **Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty**

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym

2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie,

3. wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone.

**Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa kryterium** | **Waga kryterium** |
| 1. | Cena | 100 pkt |

**Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert**

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

a)Liczba punktów uzyskanych w kryterium **„cena”** będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C min

**P** = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

Cbad

gdzie:  C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C bad – cena brutto oferty badanej

C – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena

1. **Sposób przygotowania oferty:**

Zamawiający wymaga, aby oferta sporządzona w języku polskim, zawierała następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał
2. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–zał nr 2, oryginał
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał nr 3, oryginał
4. **Miejsce i termin złożenia oferty**

Ofertę należy dostarczyć:

- email: [gmina@falkow.pl](mailto:gmina@falkow.pl), **i dodatkowo** [przetargi@falkow.pl](mailto:przetargi@falkow.pl)

- ePuap: /k9684bpfuk/SkrytkaESP lub

- złożyć osobiście / wysłać pocztą do siedziby zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – sekretariat (uwaga, oferta powinna wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie)

**do dnia 05.09.2025 r. do godz. 12.00**

Oferty mogą być złożone jako skany podpisanych tradycyjnie dokumentów lub podpisane elektronicznie dokumenty.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

1. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

Wojciech Domański, tel: 447873535, w.domanski@falkow.pl

**Uwaga:**

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

* administratorem danych osobowych jest Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
* W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl).
* dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
* odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli
* dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu
* obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
* w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* Wykonawca posiada:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Wykonawcy:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Wójt Gminy Fałków**

…………………………………

podpis zamawiającego

……………………………

*(miejscowość, data)*

………………………

nazwa i adres oferenta

tel: ……………………….. email:………………….

**Formularz ofertowy dla zamówień o wartości równej i przekraczającej równowartość kwoty 50 000 złotych netto do kwoty 130 000 złotych netto**

**OFERTA**

Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące: **„****Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków”** składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym na poniższych warunkach:
2. modernizacja drogi położonej na nieruchomości nr geodezyjny 643/2 i 934, obręb geodezyjny Gustawów, gmina Fałków - o długości 1000 mb i szerokości 3mb, **za kwotę ……………..….. zł netto**
3. modernizacja drogi położonej na nieruchomości nr geodezyjny 1372 , obręb geodezyjny Wola Szkucka, gmina Fałków - o długości 110 mb i szerokości 3mb, **za kwotę ……………….. zł netto**
4. modernizacja drogi położonej na nieruchomości nr geodezyjny 495, obręb geodezyjny Czermno Kolonia, gmina Fałków – o długości 270 mb i szerokości 3 mb, **za kwotę** **……………..zł netto**
5. modernizacja drogi położonej na nieruchomości nr geodezyjny 1070, obręb geodezyjny Studzieniec, gmina Fałków - o długości 272 mb i szerokości 3mb, **za kwotę ……………..zł netto**

Cena ofertowa netto……………….,zł tj brutto………………………..zł (słownie brutto)…………………………………

1. Termin wykonania zamówienia: do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy
2. Warunki płatności: zgodnie z umową
3. Okres gwarancji- 12 miesięcy
4. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.
5. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

Załączniki do oferty:

* 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  3. ……………………………………….

……………………………….

*Podpis osoby upoważnionej*

**Załącznik nr 2 do Zapytania**

....................................................... ………………………….

(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy) miejscowość , dnia

**OŚWIADCZENIE**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. **„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków”**

dotyczące:

1. **posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,**
2. **posiadania wiedzy i doświadczenia,**
3. **posiadania potencjału technicznego**
4. **dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**
5. **posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.**

***Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.***

...............................................................................………

*(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

**Załącznik nr 3 do Zapytania**

................................................ …………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy) miejscowość , dnia

**OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. **„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków*”***

o których mowa w zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż:

1. Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

* uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
* pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto oświadczamy że nie jesteśmy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

***Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.***

...............................................................................…

*(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

Wzór umowy

**UMOWA Nr ………….**

zawarta dnia ....... w Fałkowie

pomiędzy:

Gminą Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63

w imieniu, której działa

Pan Henryk Konieczny - Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Wajnberger

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy„Wykonawcą" o następującej treści:

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Fałków z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robót budowlanych   
   w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków””**
2. W ramach zadania W ramach zadania zostanie wykonane profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie warstwy z kruszywa tłuczonego o frakcji 0-31,5mm i grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu na drogach położonych:
3. na nieruchomości nr geodezyjny 643/2 i 934, obręb geodezyjny Gustawów, gmina Fałków - o długości 1000 mb i szerokości 3mb,
4. na nieruchomości nr geodezyjny 1372 , obręb geodezyjny Wola Szkucka, gmina Fałków - o długości 110 mb i szerokości 3mb,
5. na nieruchomości nr geodezyjny 495, obręb geodezyjny Czermno Kolonia, gmina Fałków – o długości 270 mb i szerokości 3 mb,
6. na nieruchomości nr geodezyjny 1070, obręb geodezyjny Studzieniec, gmina Fałków - o długości 272 mb i szerokości 3mb

**§ 2**

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia ……….. r. tj 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

**§ 3**

**WYNAGRODZENIE**

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie wybraną ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej.
2. Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o kosztorys uproszczony ofertowy stanowiący integralną część umowy wynosi*:*

brutto: …………………………. wraz z podatkiem Vat, słownie złotych brutto:………………

1. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w ust. 2.
2. Wynagrodzenie za roboty budowlane obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w szczególności: koszty realizacji prac i obowiązków wymienionych w § 4 ust. 2.
3. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.
4. Przy wystawianiu faktury, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).
5. Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej.
6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót .
8. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy. Fakturę należy wystawić z następującymi danymi:

Nabywca: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63

Odbiorca: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63

1. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
   2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o której mowa powyżej,

b) Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

11.3 W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 11.2 pkt b) opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

* 1. przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF.

**§ 4**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
   1. przekazanie Wykonawcy terenu robót, dokumentacji projektowej-przedmiarów;
   2. dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
   1. urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie w/w składników w należytym stanie,
   2. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, prawem budowlanym, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
   3. organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,
   4. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych oraz zapewnienie dozoru robót,
   5. doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,
   6. dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w ich realizacji.
5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy.
6. Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformować o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.
7. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń Zamawiającego, zgodnie  
   z obowiązującym prawem.

**§ 5**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu   
   i osobom trzecim w związku z  prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.
3. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

**§ 6**

**ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu o terminie zakończenia robót i gotowości do ich odbioru końcowego
2. Warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie
3. W ciągu 14-tu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający dokona odbioru robót.

**§ 7**

**RĘKOJMIA i GWARANCJA**

1. Okres gwarancji/rękojmi na przedmiot umowy ustala się na **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 3 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej.
3. Termin usunięcia usterek określi Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

**§ 8**

**KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
   1. zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,
   2. za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad czy usterek,
   3. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia.
2. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

**§ 9**

**UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:
2. Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:
5. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia,
6. w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,
7. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
8. koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane.

**§10**

**ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY**

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

**§ 11**

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną część umowy stanowi: oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa-przedmiar, kosztorys ofertowy.

**§ 13**

**PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą elementy treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informację o której mowa w ust. 1 wszystkim osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.

**§ 14**

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

……………………………….. …………………………………